회의록

| 일시 | 2008년 8월 27일 오후 3시 |
| --- | --- |
| 장소 | 원양산업협회 |
| 참석자 | 김세훈,원치남,권기택 |
| 논의사항 | - 사업 실행 스케줄 관련 협의 - 사이트맵 초안전달 - 자료요청 내역 전달 ( 시스템소개관련) - 자료수집 - DB필드 정의 관련 협의 ( 해외진출국가 정보 ) - 도메인 선정관련 |
| 회의록 | 전체 작업일정 협의 디자인 시안 가이드 논의 ( 심플하며 효율적인 디자인, 디자인시안 2종) 미팅장소 협의 ( 강남역 토즈 ,9월 3일 2시 ) 9월 18일 까지 완료 및 결정사항 ( 도메인,사이트맵, 진출지원국 정보항목 , 디자인) 센터 협회내 자료보유현황 파악 및 목록작성 전체 메뉴에 대한 정리 (9월 18일까지 완료) 트리구조 형태 웨이버스 해외진출대상국 정보관련 세계지도 구현방식 샘플 준비 디자인 시안 2종 준비 (9월 3일) |
| 기타사항 | 김세훈씨 해외출장 (9월 22일~ 26일) |